Veileder for bestilling av dokumentasjon

Formål: Felles krav til dokumentasjon i kontraktsmaler.
Dato oppdatert: 2026.03.10
Utarbeidet av: Thor Sigurd Thorsen, Digitaliseringsstaben Statens vegvesen

Innhold

# 1 Generelle krav til dokumentasjon
VEILEDNING:
DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER PUNKTER SOM BØR VÆRE MED I KONKURRANSEGRUNNLAG ELLER INTERNE PROSJEKTBESTILLINGER FOR MODELLBASERTE VEGPROSJEKTER.

PUNKTENE I KAPITTEL 1 SETTES NORMALT INN I KONKURRANSEGRUNNLAGETS KAPITTEL C2
## 1.1 Kvalitetskrav
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.
## 1.2 Dokumentasjonstyper
Se håndbok R110 Modellgrunnlag kapittel 1.1.1 for oversikt over-, og definisjon av, dokumentasjonstyper som benyttes i vegprosjekter.
## 1.3 Katalogstruktur
VEILEDNING: VELG ENTEN GENERELL MAL ELLER HENVIS TIL PROSJEKTETS EGEN MAL I KAPITTEL D1.1, SLETT STREKPUNKT SOM IKKE SKAL BRUKES.
Ved levering av data i katalogstruktur skal mal for katalogstruktur benyttes:
- Prosjektspesifikk mal for katalogstruktur, se kapittel 2.5
- Generell mal for katalogstruktur R110 Modellgrunnlag, se github:
## 1.4 Navnsetting av datafiler og databaser
Håndbok R110 Modellgrunnlag kapittel 1.9 stiller krav til navngiving av datafiler og databaser.
## 1.5 Metadata – opplysninger om dokumentasjon
Se R110 Modellgrunnlag kapittel 1.8.2. Datafiler skal ha følgende metadata:
Opplysninger om vegprosjektet:
- Prosjektnavn.
- Prosjektummer.
- Prosjektfasenummer.
Opplysninger om utførende:
Firmanavn
Opplysninger om koordinatsystem gjelder kun stedfestede data, se håndbok R110 1.1.2:
- Koordinatystem grunnriss:
  - Referanseramme, normalt Euref89
  - Kartprojeksjon, normalt NTM
  - Sone: VEILEDNING: PROSJEKTET SKAL VELGE SONE, SE R110 KAP. 1.6
- Høydesystem: NN2000
## 1.6 Navngiving og strukturering av objekttyper
Prosjekterte og registrerte objekter skal navngis og struktureres som beskrevet i R110 Modellgrunnlag, kapittel 1.1 med underkapitler.
## 1.7 Dataformat
Dokumentasjonen skal leveres Statens vegvesen på digital form som beskrevet i R110 Modellgrunnlag kapittel 1.8.
Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat, definert som det dataformatet som programvaren normalt lagrer data på, og på et åpent, standardisert format.
Hvilke formater som benyttes i prosjektet fremgår av kapittel 2 og 3.
## 1.8 Koordinatreferansesystem
Prosjektert geometri, registrert geometri og annen stedfestet dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok R110 Modellgrunnlag kapittel 1.6.
Se kapittel 2.1 for informasjon om koordinatreferansesystem som gjelder for prosjektet.
## 1.9 Registrering av data
Registrering av grunnlagsdata utføres i henhold til håndbok R110 kapittel 3.
I prosjektfasen «entreprise» gjelder følgende:
Registrering av data utføres i henhold til:
- Håndbok R110 kapittel 3
- Håndbok R761 Prosesskoden.
Innmålinger og registreringer som dokumenterer:
- kvalitet på utførelsen
- utførte mengder
- avvik eller endringer i forhold til prosjekterte løsninger
sammenstilles fortløpende med prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se eller laste ned dokumentasjonen.
## 1.10 Bestilling av dokumentasjon
Kapittel 2 spesifiserer hvilken dokumentasjon som leveres av byggherre.
Kapittel 3 spesifiserer hvilken som bestilles levert av utførende.
Prosjektet skal avklare:
- Hvilke dokumentasjonstyper som inngår i prosjektet.
- Hvem som er ansvarlig for leveranser.
- Tidspunkt for leveranser.
- Kvalitetskrav.
- Dataformater:
  - Programvarens originalformat avtales etter kontrakt er inngått.
  - Krav til åpne formater kan inngå i konkurransegrunnlaget.
- Kompetansekrav.

## 1.11 Kontroll av dokumentasjon
- Resultat av kontroll skal formidles digitalt, enten:
  - Som metadata til datafiler (gjelder innholdet i filen).
  - Som egenskapsdata til komponenter (gjelder komponenten).
- Oppdragsgiver skal i planleggingsprosjekter og utførelsesentreprise kontrollere:
  - Grunnlagsdata før de benyttes til modellering av grunnlagsmodeller.
  - Prosjekterte data før de benyttes til vedtak, bygging eller utførelse.
  - Sluttdokumentasjon:
    - Før arkivering.
    - Før overlevering til prosjekteier eller vegforvalter.
- Oppdragsgiver skal i totalentreprise kontrollere:
  - Grunnlagsdata som leveres med konkurransegrunnlag.
  - Dokumentasjon som leveres til avtalte milepæler i kontrakt.
  - Sluttdokumentasjon og som utført data før de arkiveres eller overleveres til prosjekteier eller vegforvalter.
- Vegeier/vegforvalter skal kontrollere sluttdokumentasjon overlevert av vegprosjekt.

## 1.12 Dokumentasjonens gyldighet
Oppdragsgiver skal varsles hvis tilbydere eller parter i prosjektet oppdager:
- Feil eller mangler i dokumentasjon.
- Avvik i beskrivelse av samme komponent ulike steder, for eksempel mellom:
  - Egenskapsdata for en komponent i modell og i teknisk beskrivelse.
  - Geometrien til en komponent i modell og tegning.

## 1.13 Godkjenning av dokumentasjon
1.13.1 Krav til godkjenning
Godkjenning skal gis digitalt og kan dokumenteres på følgende måter:
- Som metadata til datafiler (gjelder innholdet i filen).
- Som egenskapsdata til komponenter (gjelder komponenten).
Oppdragsgiver skal i planleggingsprosjekter og utførelsesentreprise godkjenne:
- Grunnlagsdata.
- Prosjekterte data.
- Sluttdokumentasjon/som utført data.
Oppdragsgiver skal i totalentreprise godkjenne:
- Grunnlagsdata som leveres med konkurransegrunnlag.
- Dokumentasjon som leveres til avtalte milepæler i kontrakt.
- Sluttdokumentasjon/som utført data.
Vegeier/vegforvalter skal godkjenne sluttdokumentasjon overlevert av vegprosjekt.
## 1.14 Levering av dokumentasjon
1.14.1 Generelle regler for levering av dokumentasjon
Levering kan utføres på ulike måter, for eksempel ved at en part:
- Gis innsyn i dokumentasjon på annen parts server.
- Laster ned dokumentasjon fra annen parts server.
- Redigerer dokumentasjon på annen parts server.
- Laster opp dokumentasjon til annen parts server.
- Presenterer dokumentasjon for annen part i møte.
- Leverer fysisk medium med datafiler eller databaser til annen part.
- Datafiler skal leveres i katalogstruktur, se kapittel 1.3.
- Databaser leveres som avtalt i kontrakt.
Metoder for levering skal spesifiseres i kontrakten.
1.14.2 Varsling ved levering av dokumentasjon
Varsler skal være digitale og sporbare.
## 1.15 Håndtering av avvik og endringer
Endringer og avvik skal håndteres i henhold til bestemmelser i kontrakt.
Endringer innebærer at dokumentasjon korrigeres eller endres.
- Endringer i fasene før bygging kan oppstå:
  - Som del av prosjekteringsarbeidet
  - I revisjoner/kvalitetskontroll.
- Endringer i byggefasen kan oppstå som følge av:
  - Endringsordre fra oppdragsgiver.
  - Endringsanmodning fra utførende.

Avvik kan rapporteres av utførende eller avdekkes gjennom oppdragsgivers kontroll. Avvik innebærer at det ikke er samsvar mellom forutsetningene i kontrakt og:
- Levert dokumentasjon.
- Utførelse i marka.

Endringer av avvik og endringer i modelldata bør dokumenteres slik:
- Utførende presenterer modeller/registreringer for oppdragsgiver i møter.
- Basert på oppdragsgivers tilbakemeldinger utarbeides endringslister.
- Endringslister skal ha koblinger til referansepunkt i modellene, slik at man raskt kan finne ut hvilke komponenter endringen gjelder.
- Endringer følges opp i henhold til fremdriftsplan.
- Avvik behandles som beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag kap. 3.8.7.

## 1.16 Rettigheter til dokumentasjon
Dokumentasjon som utarbeides i vegprosjekter, og som kan være relevant for andre samfunnsaktører, skal gjøres tilgjengelig etter regler gitt av Norge digitalt samarbeidet.

### 1.16.1 Rettigheter til dokumentasjon levert av oppdragsgiver
Dokumentasjon vedlagt konkurransegrunnlag for vegprosjekter/oppdrag, kan benyttes til å utarbeide pristilbud for oppdraget.
Når kontrakt er undertegnet kan partene bruke dokumentasjonen til prosjektarbeid som angitt i kontrakten, det omfatter normalt:
- Registrering.
- Planlegging.
- Prosjektering.
- Bygging.
Dokumentasjon som er vedlagt konkurransegrunnlag, eller levert i forbindelse med vegprosjekter, skal ikke benyttes i andre sammenhenger enn nevnt i dette kapittelet uten avtale med oppdragsgiver.

### 1.16.2 Rettigheter til dokumentasjon utarbeidet i vegprosjekter
Dokumentasjon som er utarbeidet som kontraktsarbeid er Statens vegvesens eiendom.
Det gjelder også dokumentasjon som utarbeides som følge av:
- Revisjoner
- Endringsordre
- Endringsanmodninger
- Avviksbehandling
Dokumentasjon utarbeidet som kontraktsarbeid skal ikke benyttes i andre sammenhenger uten avtale med oppdragsgiver.
## 1.17 Sluttdokumentasjon
Siste leveranse av dokumentasjon i en prosjektfase kalles “sluttdokumentasjon”. Sluttdokumentasjonen skal omfatte alle dokumentasjonstypene som inngår i prosjektfasens kontrakt. Sluttdokumentasjon skal leveres på originalformat og åpent format.
## 1.18 Som utført-dokumentasjon (byggefasen)
Sluttdokumentasjon levert etter byggefasen kalles “som utført” dokumentasjon. «Som utført» dokumentasjon skal omfatte alle dokumentasjonstypene som inngår i prosjektfasens kontrakt.
Prosjektert dokumentasjon oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen, samt dokumentasjon om materialkvalitet og annen utførelseskvalitet som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget, skal leveres «som utført».
Dokumentasjonen skal kunne brukes til å oppdatere oppdragsgivers arkiv- og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemer.
Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til:
- R110 Modellgrunnlag kapittel 3.8.
- Teknisk beskrivelse i kapittel D/R791 prosesskoden:
  - 11.3 Innmåling
  - 11.5 Sluttdokumentasjon

#### 1.10.1 Kvalitetsdokumentasjon
Entreprenør skal kontrollere og dokumentere at utførelsen i marka er i henhold til generelle kvalitetskrav og toleransekrav til utførelsen i kontrakten.
- Toleransekrav er gitt i R761 Prosesskoden, som er utgangspunktet for tekniske beskrivelse i kontraktens D-kapittel.
- R110 Modellgrunnlag kapittel 3.8 gir generelle krav til registrering på anlegg.
Resultat av kontroll publiseres fortløpende, ved at registrert geometri lastes opp på innsynsløsning med funksjonalitet for visuell/automatisert kontroller mot prosjekterte data.
For objekter som ble bygget/utført i henhold til prosjekterte planer og toleransekrav, kan prosjekterte data gis status "som utført".
Hvis det er utført endringer som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget, skal prosjekterte data oppdateres med endringene før de leveres "som utført" i henhold til R110 Modellgrunnlag, kapittel 3.8.
Hvis det oppdages uforutsette avvik mellom prosjekterte data og registrerte data som dokumenterer utførelse, må det utføres avviksbehandling iht. kapittel 1.15.
Det skal utarbeides målebrev for utførte mengder med henvising til innmålingsdata/skannedata som dokumenterer mengder.

## 1.18 Fastmerker (byggefasen)
VEILEDNING: PROSJEKTET VELGER ETT AV ALTERNATIVENE.
Alt 1: Byggherre etablerer fastmerker i henhold til NS 3580 Bygg- og anleggsnett.
- Entreprenør skal kontrollere mottatte fastmerker.
- Hvis entreprenøren oppdager feil i fastmerker etablert av byggherre, skal byggherre varsles.
- Entreprenør skal benytte fastmerker etablert av byggherre som grunnlag for etablering av nye fastmerker.
- Entreprenøren er ansvarlig for å etablere nødvendige fastmerker som stikningsgrunnlag for anlegget.
Alt 2: Entreprenør etablerer fastmerker i henhold til NS 3580 Bygg- og anleggsnett. Entreprenør er ansvarlig for å etablere nødvendige fastmerker som stikningsgrunnlag for anlegget.
## 1.19 Programvare og maskinvare
Leverandøren skal ha programvare og maskinvare til følgende formål i prosjektgjennomføringen, der ett system kan dekke flere formål:
- Prosjektering.
  - Utarbeide, lagre og dele prosjektert dokumentasjon.
- Registrering
  - Utarbeide, lagre og dele registrert dokumentasjon.
- Web-basert innsynsløsning for prosjektert og registrert dokumentasjon.
  - Byggherre skal ha tilgang til løsningen og innsyn i data.
- Dokumenthåndtering:
  - Kommunikasjon og samhandling om dokumentasjon som ikke er stedfestet med oppdragsgiver og andre parter.
- Prosjektstyring.
Hvilken programvare leverandøren skal benytte, spesifiseres i kapittel D3 etter at kontrakten er undertegnet.

# 2 Dokumentasjon levert av oppdragsgiver
VEILEDNING: PUNKTENE I KAPITTEL 2 SETTES NORMALT INN I KONKURRANSEGRUNNLAGETS KAPITTEL D

## 2.1 Prosjektets koordinatreferansesystem
VEILEDNING: SPESIFISER HVILKEN NTM-SONE SOM SKAL BENYTTES I PROSJEKTET.
Georeferert dokumentasjon skal leveres stedfestet i prosjektets koordinatreferansesystem, se R110 Modellgrunnlag, kapittel 1.7:
- Grunnriss:
  - Referanseramme: Euref89
  - Kartprojeksjon: NTM
  - Sone xx
- Høyde:
  - Høydesystem: NN2000

## 2.2 Grunnlagsdata
SE OVERSIKT OVER AKTUELLE GRUNNLAGSDATA, EN LISTE OVER GRUNNLAGSDATA SORTERT PÅ MODELLTYPE.
Krav til grunnlagsdata er gitt i R110 Modellgrunnlag kapittel 2.
Kategori	Navn	R110 kap.	Lenke til oversiktsskjema
Grunnlagsdata	Norge Digitalt	2.2
Grunnlagsdata	Statens vegvesen	2.3
Grunnlagsdata	Øvrige dataeiere	2.4
Grunnlagsdata	Papirarkiver	2.5
Grunnlagsdata	Registrert av prosjektet	3

Beskrivelse:

## 2.3 Dokumentasjon fra utførte prosjektfaser
Type	Lenke til oversiktsskjema
Utredninger
Oversiktsplaner
Spesielle utredninger/analyser
Kommunedelplan
Reguleringsplan
Konkurransegrunnlag

Beskrivelse:

## 2.4 Mal for katalogstruktur
VEILEDNING: SETT INN LENKE TIL PROSJEKTETS MAL FOR KATALOGSTRUKTUR.
R110: GITHUB

## 2.5 Modeller
Følgende modeller er utarbeidet av oppdragsgiver og leveres med konkurransegrunnlaget. Den prosjekterte dokumentasjonen er utgangspunktet for tilbyders prosjektering eller utførelse. For detaljert oversikt over datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget, se vedlegg XX
 VEILEDNING: VEDLEGG XX: EN DETALJERT OVERSIKT OVER HVILKE DATAFILER SOM LEVERES.
R110 mal: Github
### 2.5.1 Grunnlagsmodeller
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Grunnlagsmodell	Arealplansituasjon	4.2.2
Grunnlagsmodell	Befolkning	4.2.3
Grunnlagsmodell	Bildedata	4.2.4
Grunnlagsmodell	Bygg	4.2.5
Grunnlagsmodell	Eiendom	4.2.6
Grunnlagsmodell	Forurensning	4.2.7
Grunnlagsmodell	Friluftsliv	4.2.8
Grunnlagsmodell	Grunnforhold	4.2.9
Grunnlagsmodell	Kulturarv	4.2.10
Grunnlagsmodell	Landskap	4.2.11
Grunnlagsmodell	Naturmangfold	4.2.12
Grunnlagsmodell	Naturressurser	4.2.13
Grunnlagsmodell	Næring	4.2.14
Grunnlagsmodell	Samfunnssikkerhet	4.2.15
Grunnlagsmodell	Samferdsel	4.2.16
Grunnlagsmodell	Terreng-modell	4.2.17
Grunnlagsmodell	Teknisk infrastruktur	4.2.18
Grunnlagsmodell	Vann	4.2.19
Grunnlagsmodell	Vær og klima	4.2.20

Beskrivelse:

### 2.5.2 Fagmodeller

Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Fagmodell	Arealplan	4.3.2
Fagmodell	Belysning	4.3.3
Fagmodell	Bru	4.3.4
Fagmodell	Bygninger	4.3.5
Fagmodell	Elektro	4.3.6
Fagmodell	Ferjekai	4.3.7
Fagmodell	Gatemøbler	4.3.8
Fagmodell	Geologi	4.3.9
Fagmodell	Geoteknikk	4.3.10
Fagmodell	Grunnerverv	4.3.11
Fagmodell	Konstruksjoner	4.3.12
Fagmodell	Kulturminnevern	4.3.13
Fagmodell	Massehåndtering	4.3.14
Fagmodell	Naturvern	4.3.15
Fagmodell	Overvann	4.3.16
Fagmodell	Rekkverk	4.3.17
Fagmodell	Risikoreduksjon	4.3.18
Fagmodell	Signal	4.3.19
Fagmodell	Skilt	4.3.20
Fagmodell	Steinsetting	4.3.21
Fagmodell	Terrengforming	4.3.22
Fagmodell	Tunnel	4.3.23
Fagmodell	Vann- og avløp	4.3.24
Fagmodell	Veg	4.3.25
Fagmodell	Vegetasjon	4.3.26
Fagmodell	Vegoppmerking	4.3.27

Beskrivelse:

### 2.5.3 Koordineringsmodeller
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Koordineringsmodell	Tverrfaglig	4.5
Koordineringsmodell	Samordning	4.6
Koordineringsmodell	Situasjon	4.4

Beskrivelse:

#### 2.5.3.1 Tverrfaglige analyser

Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Tverrfaglige analyser	Klimagassutslipp	4.6.6.2
Tverrfaglige analyser	Risiko	4.6.6.3
Tverrfaglige analyser	Støy	4.6.6.4
Tverrfaglige analyser	Korridor- og linjevalg	4.6.6.5
Tverrfaglige analyser	Masser	4.6.6.6
Tverrfaglige analyser	Framdrift	4.6.6.7
Tverrfaglige analyser	Kostnadsberegning	4.6.6.8
Tverrfaglige analyser	Miljøkonsekvenser	4.6.6.9
Tverrfaglige analyser	Samfunnsnytte	4.6.6.10
Tverrfaglige analyser	Omlegginger i byggefasen	4.6.6.11
Tverrfaglige analyser	Luftfartshinder	4.6.6.12
Tverrfaglige analyser	Rigg og marksikringsplan	4.6.6.13

Beskrivelse:

## 2.6 Resultatdata
### 2.6.1 Presentasjoner

Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Presentasjoner	Presentasjonsmodell	5.2.2
Presentasjoner	Spesifiser detaljeringsgrad	5.2.2.3
Presentasjoner	Animasjonsfilm	5.2.3
Presentasjoner	Foto og video	5.2.5
Presentasjoner	Manipulerte bilder	5.2.4
Presentasjoner	Prosjektpresentasjoner	5.2.6
Presentasjoner	Spesifiser kategori	5.2.6.3

Beskrivelse:

### 2.6.2 Datasett

Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Datasett	Stikningsdata	5.3.2
Datasett	Maskinstyringsdata	5.3.3
Datasett	NVDB- og FKB-grunnlag	5.3.4

Beskrivelse:

### 2.6.3 Dokumenter
#### 2.6.3.1 Tegninger
VEILEDNING:
SE R110 MODELLGRUNNLAG, KAPITTEL 5.4.2.
- VURDER I PROSJEKTET HVILKE TEGNINGER SOM ER PÅKREVD, HVILKE SOM ER NYTTIGE OG HVORDAN DISSE KAN PRODUSERES EFFEKTIVT.
- TEGNINGER TIL PLANMYNDIGHETER, AREALPLANTEGNINGER, BESTILLES I HENHOLD TIL R110 MODELLGRUNNLAG KAPITTEL 5.4.2.2 OG 4.3.2.
- PROSJEKTET MÅ AVKLARE HVILKE TEGNINGER SOM SKAL LEVERES TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD.
- OVERSIKTSTEGNINGER (B) OG NORMALPROFILER (F) KAN VÆRE NYTTIGE TEGNINGER, MEN DET ER IKKE KRAV AT DE SKAL PRODUSERES I HENHOLD TIL R700 TEGNINGSGRUNNLAG. UTSKRIFT/SKJERMSKUDD FRA MODELL KAN GI SAMME INFORMASJON.
- TEGNINGER BØR PROSJEKTERES ETTER AT MODELLERINGEN ER FERDIG.
- UNNGÅ PARALLELL PRODUKSJON AV TEGNINGER IHT. R700 TEGNINGSGRUNNLAG OG MODELLER.
- HVIS DET BESTILLES TEGNINGER (PDF-FILER) SKAL PROSJEKTERT GRUNNLAG FOR PDF-TEGNINGEN OGSÅ BESTILLES. NORMALT VIL DET VÆRE MODELLER + TEGNINGSKOMPONENTER LEVERT PÅ ORIGINALFORMAT.
- NORMALT SKAL DET IKKE VÆRE NØDVENDIG Å BESTILLE DISSE TEGNINGSTYPENE I MODELLBASERTE PROSJEKTER:
  - TILBUDSTEGNINGER: ERSTATTES AV MODELLER
  - BYGGETEGNINGER: LEVERANDØR KAN PRODUSERE SELV VED BEHOV

##### 2.6.3.1.1 Tegningskategorier
VEILEDNING:
SLETT DE TEGNINGSKATEGORIENE SOM IKKE ER RELEVANTE I PROSJEKTET.
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Tegninger	Oversiktstegninger	5.4.2
Tegninger	Arealplantegninger	5.4.2
Tegninger	Standardtegninger	5.4.2
Tegninger	Modellsupplement	5.4.2
Tegninger	FDV-tegninger	5.4.2
Tegninger	Spesifiser kategori	5.4.2

Beskrivelse:

##### 2.6.3.1.2 Tegningstyper
VEILEDNING:
TEGNINGSTYPENE FRA R700 TEGNINGSGRUNNLAG BRUKES SOM REFERANSE NÅR DET VURDERES HENSIKTSMESSIG ELLER ER PÅKREVD.
Kategori	Navn	R700 kap.	Åpent format	Originalformat
Tegninger	A Forside og tegningsliste	2.1
Tegninger	B Oversikt - plan og profil	2.2
Tegninger	C Primærveg - plan og profil	2.3
Tegninger	D Sekundærveg - plan og profil	2.4
Tegninger	E Vegkryss og avkjørsler	2.5
Tegninger	F Normalprofiler og overbygning	2.6
Tegninger	G Drenering og vannbehandling	2.7
Tegninger	H VA-ledninger	2.8
Tegninger	I Kabler og linjer	2.9
Tegninger	J Byggetekniske detaljer	2.10
Tegninger	K Konstruksjoner	2.11
Tegninger	L Skilt- og oppmerking	2.12
Tegninger	M Signalanlegg	2.13
Tegninger	N Belysning	2.14
Tegninger	O Formgiving og vegetasjon	2.15
Tegninger	P Mengder	2.16
Tegninger	Q Konflikttema	2.17
Tegninger	R Til disposisjon (For andre etater)	2.18
Tegninger	S Til disposisjon (For andre etater)	2.19
Tegninger	T Visuell presentasjon	2.20
Tegninger	U Tverrprofiler	2.21
Tegninger	V Geoteknikk og geologi	2.22
Tegninger	W Grunnerverv	2.23
Tegninger	X Ytre miljø og naturressurser	2.24
Tegninger	Y Faseplaner
Tegninger	Z Risikofylte arbeider

Beskrivelse:

##### 2.6.3.1.3 Tegningskomponenter
VEILEDNING:
SE R110 MODELLGRUNNLAG FOR INFORMASJON OM TEGNINGSKOMPONENTER. TEGNINGER KAN TILFØRES "TEGNINGSKOMPONENTER", FOR EKSEMPEL:
- TEKST.
- MÅLSETTING.
- NORDPIL.
- RUTENETT.
TEGNINGSKOMPONENTER KAN LEVERES I EGNE DATAFILER, BRUK TABELLEN OVER TIL Å GI OVERSIKT OVER FILER.
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Tegningskomponenter	Spesifiser	5.4.2.4

Beskrivelse:

#### 2.6.3.2 Rapporter
R110 Modellgrunnlag kap. 5.4 stiller krav til dataformat for rapporter.
Kategori	Navn	Referanse	Åpent format	Originalformat
Rapporter	Fagrapporter SPESIFISER TYPE
Rapporter	Rapport om grunnundersøkelser	HBR760, V220, N200
Rapporter	Geoteknisk prosjekteringsrapport	HB R760/V220
Rapporter	Anslagsrapport	HB R764
Rapporter	Rapport om støyforhold	HB V712
Rapporter	Restrisikorapport jf. Bygherreforskriftens §12 og §14	Byggherreforskriften
Rapporter	Møtereferat og annen dokumentasjon fra møter	D 2.4
Rapporter	Byggemelding	HB R760
Rapporter	Spesifiser

Beskrivelse:

## 2.7 Andre leveranser fra oppdragsgiver
Beskrivelse:

# 3 Dokumentasjon som skal utarbeides og leveres av leverandør
## 3.1 Generelle krav
VEILEDNING: PUNKTENE I KAPITTEL 3 SETTES NORMALT INN I KONKURRANSEGRUNNLAGETS KAPITTEL D

### 3.1.1 Prosjektets koordinatreferansesystem
Stedfestet dokumentasjon skal leveres i prosjektets koordinatsystem, se kapittel 2. 1.
### 3.1.2 Dataformat
Dokumentasjonen skal leveres Statens vegvesen på digital form. Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat, det vil si det dataformatet som programvaren normalt lagrer data på, og på et åpent, standardisert format som beskrevet i R110 Modellgrunnlag kapittel 1.8 .
Hvilke formater som skal benyttes, avtales i prosjektets oppstartsmøte og angis i tabellene for hver dokumentasjonstype i kapittel 3.
### 3.1.3 Katalogstruktur
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», se kapittel 2.5.
## 3.2 Grunnlagsdata
SE OVERSIKT OVER AKTUELLE GRUNNLAGSDATA, EN LISTE OVER GRUNNLAGSDATA SORTERT PÅ MODELLTYPE.
Krav til grunnlagsdata er gitt i R110 Modellgrunnlag kapittel 2. Hvilke grunnlagsdata som skal utarbeides og leveres av leverandør, fremgår av tabellen under.
Kategori	Navn	R110 kap.	Lenke til oversiktsskjema
Grunnlagsdata	Norge Digitalt	2.2
Grunnlagsdata	Statens vegvesen	2.3
Grunnlagsdata	Øvrige dataeiere	2.4
Grunnlagsdata	Papirarkiver	2.5
Grunnlagsdata	Registrert av prosjektet	3

Beskrivelse:

## 3.3 Modeller
Følgende modeller skal utarbeides av leverandør.
### 3.3.1 Grunnlagsmodeller
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Grunnlagsmodell	Arealplansituasjon	4.2.2
Grunnlagsmodell	Befolkning	4.2.3
Grunnlagsmodell	Bildedata	4.2.4
Grunnlagsmodell	Bygg	4.2.5
Grunnlagsmodell	Eiendom	4.2.6
Grunnlagsmodell	Forurensning	4.2.7
Grunnlagsmodell	Friluftsliv	4.2.8
Grunnlagsmodell	Grunnforhold	4.2.9
Grunnlagsmodell	Kulturarv	4.2.10
Grunnlagsmodell	Landskap	4.2.11
Grunnlagsmodell	Naturmangfold	4.2.12
Grunnlagsmodell	Naturressurser	4.2.13
Grunnlagsmodell	Næring	4.2.14
Grunnlagsmodell	Samfunnssikkerhet	4.2.15
Grunnlagsmodell	Samferdsel	4.2.16
Grunnlagsmodell	Terreng-modell	4.2.17
Grunnlagsmodell	Teknisk infrastruktur	4.2.18
Grunnlagsmodell	Vann	4.2.19
Grunnlagsmodell	Vær og klima	4.2.20

Beskrivelse:

### 3.3.2 Fagmodeller

Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Fagmodell	Arealplan	4.3.2
Fagmodell	Belysning	4.3.3
Fagmodell	Bru	4.3.4
Fagmodell	Bygninger	4.3.5
Fagmodell	Elektro	4.3.6
Fagmodell	Ferjekai	4.3.7
Fagmodell	Gatemøbler	4.3.8
Fagmodell	Geologi	4.3.9
Fagmodell	Geoteknikk	4.3.10
Fagmodell	Grunnerverv	4.3.11
Fagmodell	Konstruksjoner	4.3.12
Fagmodell	Kulturminnevern	4.3.13
Fagmodell	Massehåndtering	4.3.14
Fagmodell	Naturvern	4.3.15
Fagmodell	Overvann	4.3.16
Fagmodell	Rekkverk	4.3.17
Fagmodell	Risikoreduksjon	4.3.18
Fagmodell	Signal	4.3.19
Fagmodell	Skilt	4.3.20
Fagmodell	Steinsetting	4.3.21
Fagmodell	Terrengforming	4.3.22
Fagmodell	Tunnel	4.3.23
Fagmodell	Vann- og avløp	4.3.24
Fagmodell	Veg	4.3.25
Fagmodell	Vegetasjon	4.3.26
Fagmodell	Vegoppmerking	4.3.27

Beskrivelse:

### 3.3.3 Koordineringsmodeller
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Koordineringsmodell	Tverrfaglig	4.5
Koordineringsmodell	Samordning	4.6
Koordineringsmodell	Situasjon	4.4

Beskrivelse:

#### 3.3.3.1 Tverrfaglige analyser

Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Tverrfaglige analyser	Klimagassutslipp	4.6.6.2
Tverrfaglige analyser	Risiko	4.6.6.3
Tverrfaglige analyser	Støy	4.6.6.4
Tverrfaglige analyser	Korridor- og linjevalg	4.6.6.5
Tverrfaglige analyser	Masser	4.6.6.6
Tverrfaglige analyser	Framdrift	4.6.6.7
Tverrfaglige analyser	Kostnadsberegning	4.6.6.8
Tverrfaglige analyser	Miljøkonsekvenser	4.6.6.9
Tverrfaglige analyser	Samfunnsnytte	4.6.6.10
Tverrfaglige analyser	Omlegginger i byggefasen	4.6.6.11
Tverrfaglige analyser	Luftfartshinder	4.6.6.12
Tverrfaglige analyser	Rigg og marksikringsplan	4.6.6.13

Beskrivelse:

## 3.4 Resultatdata
### 3.4.1 Presentasjoner
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Presentasjoner	Presentasjonsmodell	5.2.2
Presentasjoner	Spesifiser detaljeringsgrad	5.2.2.3
Presentasjoner	Animasjonsfilm	5.2.3
Presentasjoner	Foto og video	5.2.5
Presentasjoner	Manipulerte bilder	5.2.4
Presentasjoner	Prosjektpresentasjoner	5.2.6
Presentasjoner	Spesifiser kategori	5.2.6.3

Beskrivelse:

### 3.4.2 Datasett
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Datasett	Stikningsdata	5.3.2
Datasett	Maskinstyringsdata	5.3.3
Datasett	NVDB- og FKB-grunnlag	5.3.4

Beskrivelse:
### 3.4.3 Dokumenter
#### 3.4.3.1 Tegninger
VEILEDNING:
SE R110 MODELLGRUNNLAG, KAPITTEL 5.4.2.
- VURDER I PROSJEKTET HVILKE TEGNINGER SOM ER PÅKREVD, HVILKE SOM ER NYTTIGE OG HVORDAN DISSE KAN PRODUSERES EFFEKTIVT.
- TEGNINGER TIL PLANMYNDIGHETER, AREALPLANTEGNINGER, BESTILLES I HENHOLD TIL R110 MODELLGRUNNLAG KAPITTEL 5.4.2.2 OG 4.3.2.
- PROSJEKTET MÅ AVKLARE HVILKE TEGNINGER SOM SKAL LEVERES TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD.
- OVERSIKTSTEGNINGER (B) OG NORMALPROFILER (F) KAN VÆRE NYTTIGE TEGNINGER, MEN DET ER IKKE KRAV AT DE SKAL PRODUSERES I HENHOLD TIL R700 TEGNINGSGRUNNLAG. UTSKRIFT/SKJERMSKUDD FRA MODELL KAN GI SAMME INFORMASJON.
- TEGNINGER BØR PROSJEKTERES ETTER AT MODELLERINGEN ER FERDIG.
- UNNGÅ PARALLELL PRODUKSJON AV TEGNINGER IHT. R700 TEGNINGSGRUNNLAG OG MODELLER.
- HVIS DET BESTILLES TEGNINGER (PDF-FILER) SKAL PROSJEKTERT GRUNNLAG FOR PDF-TEGNINGEN OGSÅ BESTILLES. NORMALT VIL DET VÆRE MODELLER + TEGNINGSKOMPONENTER LEVERT PÅ ORIGINALFORMAT.
- NORMALT SKAL DET IKKE VÆRE NØDVENDIG Å BESTILLE DISSE TEGNINGSTYPENE I MODELLBASERTE PROSJEKTER:
  - TILBUDSTEGNINGER: ERSTATTES AV MODELLER
  - BYGGETEGNINGER: LEVERANDØR KAN PRODUSERE SELV VED BEHOV

##### 3.4.3.1.1 Tegningskategorier
VEILEDNING:
SLETT DE TEGNINGSKATEGORIENE SOM IKKE ER RELEVANTE I PROSJEKTET.
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Tegninger	Oversiktstegninger	5.4.2
Tegninger	Arealplantegninger	5.4.2
Tegninger	Standardtegninger	5.4.2
Tegninger	Modellsupplement	5.4.2
Tegninger	FDV-tegninger	5.4.2
Tegninger	Spesifiser kategori	5.4.2

Beskrivelse:

##### 2.4.3.1.2 Tegningstyper
VEILEDNING:
TEGNINGSTYPENE FRA R700 TEGNINGSGRUNNLAG BRUKES SOM REFERANSE NÅR DET VURDERES HENSIKTSMESSIG ELLER ER PÅKREVD.
Kategori	Navn	R700 kap.	Åpent format	Originalformat
Tegninger	A Forside og tegningsliste	2.1
Tegninger	B Oversikt - plan og profil	2.2
Tegninger	C Primærveg - plan og profil	2.3
Tegninger	D Sekundærveg - plan og profil	2.4
Tegninger	E Vegkryss og avkjørsler	2.5
Tegninger	F Normalprofiler og overbygning	2.6
Tegninger	G Drenering og vannbehandling	2.7
Tegninger	H VA-ledninger	2.8
Tegninger	I Kabler og linjer	2.9
Tegninger	J Byggetekniske detaljer	2.10
Tegninger	K Konstruksjoner	2.11
Tegninger	L Skilt- og oppmerking	2.12
Tegninger	M Signalanlegg	2.13
Tegninger	N Belysning	2.14
Tegninger	O Formgiving og vegetasjon	2.15
Tegninger	P Mengder	2.16
Tegninger	Q Konflikttema	2.17
Tegninger	R Til disposisjon (For andre etater)	2.18
Tegninger	S Til disposisjon (For andre etater)	2.19
Tegninger	T Visuell presentasjon	2.20
Tegninger	U Tverrprofiler	2.21
Tegninger	V Geoteknikk og geologi	2.22
Tegninger	W Grunnerverv	2.23
Tegninger	X Ytre miljø og naturressurser	2.24
Tegninger	Y Faseplaner
Tegninger	Z Risikofylte arbeider

Beskrivelse:

##### 3.4.3.1.3 Tegningskomponenter
VEILEDNING:
SE R110 MODELLGRUNNLAG FOR INFORMASJON OM TEGNINGSKOMPONENTER. TEGNINGER KAN TILFØRES "TEGNINGSKOMPONENTER", FOR EKSEMPEL:
- TEKST.
- MÅLSETTING.
- NORDPIL.
- RUTENETT.
TEGNINGSKOMPONENTER KAN LEVERES I EGNE DATAFILER, BRUK TABELLEN OVER TIL Å GI OVERSIKT OVER FILER.
Kategori	Navn	R110 kap.	Åpent format	Originalformat
Tegningskomponenter	Spesifiser	5.4.2.4

Beskrivelse:

#### 3.4.3.2 Rapporter
R110 Modellgrunnlag kap. 5.4 stiller krav til dataformat for rapporter.
Kategori	Navn	Referanse	Åpent format	Originalformat
Rapporter	Fagrapporter SPESIFISER TYPE
Rapporter	Rapport om grunnundersøkelser	HBR760, V220, N200
Rapporter	Geoteknisk prosjekteringsrapport	HB R760/V220
Rapporter	Anslagsrapport	HB R764
Rapporter	Rapport om støyforhold	HB V712
Rapporter	Restrisikorapport jf. Bygherreforskriftens §12 og §14	Byggherreforskriften
Rapporter	Møtereferat og annen dokumentasjon fra møter	D 2.4
Rapporter	Byggemelding	HB R760
Rapporter	Spesifiser

Beskrivelse:

## 3.5 Andre leveranser fra leverandør
Beskrivelse:

## 3.6 «Som utført» dokumentasjon (byggefasen)
VEILEDNING:
SE KRAV TIL «SOM UTFØRT» DOKUMENTASJON I KAPITTEL 1.18.
SPESIFISER I TABELLEN UNDER HVEM SOM HAR ANSVAR FOR Å OPPDATERE/OMPROSJEKTERE MODELLER, TEGNINGER OG ANNEN DOKUMENTASJON TIL SOM UTFØRT. DET KAN ENTEN INNGÅ I OPPDRAGET TIL ENTREPRENØR, ELLER UTFØRES AV BYGGHERRE/BYGGHERRENS RÅDGIVER.
Ansvar for å oppdatere modeller og annen dokumentasjon med godkjente endringer:
Kategori	Registreringer/grunnlag	Omprosjektering til «som utført»
Modeller	Entreprenør	Entreprenør/Oppdragsgiver
Tegninger	Entreprenør	Entreprenør/Oppdragsgiver
NVDB-data	Entreprenør	Entreprenør/Oppdragsgiver
FKB-data	Entreprenør	Entreprenør/Oppdragsgiver
Rapporter	Entreprenør	Entreprenør/Oppdragsgiver
Spesifiser	Entreprenør	Entreprenør/Oppdragsgiver

Som utført dokumentasjon leveres/publiseres senest tre uker etter at arbeidet er utført, og all som utført dokumentasjon skal leveres oppdragsgiver før leverandør løses fra kontrakten.
Data fra grunnundersøkelser skal leveres slik at de kan publiseres i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ref. N200 Vegbygging kapittel 1.3. Bygget løsning skal dokumenteres med geoteknisk sluttrapport som skal overleveres oppdragsgiver før overtakelse. Rådata fra f.eks. supplerende grunnundersøkelser, skal leveres som sluttdokumentasjon.
Data til NVDB og FKB leveres som beskrevet i R110 Modellgrunnlag, kapittel 5.3.4 og R761 Prosesskoden prosess 11.5 Sluttdokumentasjon.
Øvrige data til forvaltning, drift og vedlikehold leveres som spesifisert her.
Sett inn andre krav til DOV sin sluttdokumentasjon.

## 3.7 Programvare og maskinvare
Etter at kontrakt er undertegnet, skal det avtales og nedtegnes her hvilken programvare som skal benyttes til ulike formål i prosjektet:
- Prosjektering.
  - Utarbeide, lagre og dele prosjektert dokumentasjon.
- Registrering
  - Utarbeide, lagre og dele registrert dokumentasjon.
- Web-basert innsynsløsning for prosjektert og registrert dokumentasjon.
  - Byggherre skal ha tilgang til løsningen og innsyn i data.
- Dokumenthåndtering:
  - Kommunikasjon og samhandling om dokumentasjon som ikke er stedfestet med oppdragsgiver og andre parter.
- Prosjektstyring.